PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

VetCore

Sistem Manajemen Klinik Hewan Berbasis SaaS

Dirancang khusus untuk pasar Indonesia

| Versi | 1.0.0 |
| --- | --- |
| Tanggal | 20 Juni 2026 |
| Author | Product Team |
| Status | DRAFT — For Review |
| Klasifikasi | CONFIDENTIAL |

© 2026 VetCore — Hak Cipta Dilindungi

# Daftar Isi

# 1. Executive Summary

VetCore adalah platform Software-as-a-Service (SaaS) manajemen operasional klinik hewan yang dirancang khusus untuk pasar Indonesia. Sistem ini mengintegrasikan seluruh alur kerja klinik dalam satu platform terpadu.

### Visi & Misi

Visi: Menjadi platform manajemen klinik hewan #1 di Indonesia yang membantu 1.000+ klinik beroperasi lebih efisien dan profitabel dalam 3 tahun.

Misi: Digitalisasi operasional klinik hewan Indonesia dari pencatatan manual ke sistem terintegrasi yang mudah dipakai, terjangkau, dan dapat diandalkan.

### Target Market

- Klinik hewan skala kecil-menengah (1–10 dokter)

- Klinik dengan multi-layanan: klinik + pet shop + grooming

- Jaringan/franchise klinik hewan (multi-cabang)

- Estimasi Total Addressable Market (TAM): 3.000–5.000 klinik aktif di Indonesia

### Business Model — Subscription SaaS

| Paket | Harga/Bulan | Target Segmen |
| --- | --- | --- |
| Starter | Rp 299.000 | Klinik 1 dokter, 1 cabang, fitur dasar |
| Pro | Rp 599.000 | Klinik 2–5 dokter, multi-role, laporan lengkap |
| Klinik Plus | Rp 999.000 | Multi-cabang, gudang, pet shop, penggajian |
| Enterprise | Rp 2.500.000+ | Jaringan klinik/franchise, custom, SLA |

Revenue Target: Rp 50.000.000/bulan profit bersih dalam 12 bulan post-launch

# 2. Tech Stack & Arsitektur

### Backend

- Runtime: Node.js + Fastify v4

- ORM: Prisma v5

- Database: PostgreSQL

- Auth: JWT (access token + refresh token via httpOnly cookie)

- API Style: REST JSON

### Frontend

- Framework: React 18 + Vite + TypeScript

- Styling: TailwindCSS

- State: Zustand (auth) + React Query v5 (server state)

- Routing: React Router v6

### Infrastructure (Target SaaS)

| Komponen | Pilihan Teknologi |
| --- | --- |
| Hosting | Railway / DigitalOcean App Platform |
| Database | Managed PostgreSQL (Supabase atau Neon) |
| Media Storage | Cloudflare R2 / AWS S3 |
| WhatsApp API | Fonnte API / Wablas |
| Email Transaksional | Resend |
| Payment Gateway | Midtrans (VA, QRIS, Kartu Kredit) |
| CDN | Cloudflare |

### Multi-tenant Architecture

- Model: Row-level isolation dengan tenantId pada setiap tabel

- Subdomain: namaKlinik.vetcore.id → tenantId resolver

- Data isolation: Setiap klinik hanya bisa akses data miliknya sendiri

- Middleware: tenantId diekstrak dari subdomain/JWT, diinjeksi ke semua query

# 3. User Roles & Permissions

| Role | Deskripsi | Akses Utama |
| --- | --- | --- |
| super_admin | Tim VetCore Internal | Semua klinik, billing, tenant management |
| admin | Owner / Manager Klinik | Semua fitur dalam satu klinik/cabang |
| dokter | Dokter Hewan | Pemeriksaan, rekam medis, resep obat |
| resepsionis | Staff Front Desk | Pendaftaran, antrian, data pasien |
| kasir | Staff Kasir | Pembayaran klinik & pet shop |
| karyawan | Staff Umum | Gudang, pengeluaran (terbatas) |

# 4. Feature Inventory & Phase Mapping

## Phase 0 — Foundation ✅ SELESAI

[F-01] Autentikasi & Manajemen Sesi  — ✅ SELESAI

Login dengan username/password, JWT access token, refresh token (httpOnly cookie), logout.

Schema: User, RefreshToken

API: POST /masuk, POST /refresh, POST /keluar

[F-02] Manajemen Cabang  — ✅ SELESAI

CRUD cabang, kode cabang unik, jam operasional, instruksi pembayaran, toggle aktif/nonaktif.

Schema: Branch

API: GET/POST/PUT/DELETE /cabang

[F-03] Manajemen User & Staff  — ✅ SELESAI

CRUD user, multi-role, filter per cabang, toggle aktif, reset password, data personal lengkap.

Schema: User

API: GET/POST/PUT/DELETE /user

## Phase 1 — Core Clinic Workflow ✅ SELESAI

[F-04] Data Pasien (Hewan)  — ✅ SELESAI

CRUD pasien (hewan) dan data pemilik (owner) terpisah, kategori hewan, jenis kelamin, usia, member ID, filter & search.

Schema: Patient, Owner

API: GET/POST/PUT/DELETE /pasien, GET /pasien/:id/detail

[F-05] Rekam Medis Permanen  — ✅ SELESAI

Kartu rekam medis per hewan (1 hewan = 1 kartu), riwayat berat badan, vaksinasi dengan tanggal jatuh tempo, obat cacing, tindakan besar.

Schema: MedicalRecord, WeightRecord, VaccinationRecord, DewormingRecord, MajorProcedureRecord

API: GET/PUT /rekam-medis/:patientId, /rekam-medis/:id/vaksinasi, /deworming, /prosedur

[F-06] Pendaftaran & Manajemen Antrian  — ✅ SELESAI

Pendaftaran kunjungan rawat jalan, nomor antrian otomatis, prioritas darurat, filter status antrian, accept/decline oleh dokter.

Schema: Registration, DoctorAcceptance

API: GET/POST/PUT /registrasi, GET /registrasi/antrian

[F-07] Pemeriksaan (SOAP Notes & Resep)  — ✅ SELESAI

Input anamnesa, vital signs (berat, suhu, HR, RR), diagnosa, prognosa, instruksi pulang, resep obat, layanan/tindakan, kelompok obat.

Schema: CheckUpResult, DetailItemPatient, DetailServicePatient, DetailMedicineGroupResult

API: GET/POST/PUT /pemeriksaan/:registrationId

[F-08] Layanan & Jasa  — ✅ SELESAI

CRUD kategori layanan, CRUD layanan, manajemen harga dengan riwayat harga (price history), toggle aktif/nonaktif.

Schema: ServiceCategory, ListOfService, PriceService

API: GET/POST/PUT/DELETE /layanan/kategori, /layanan/layanan, /layanan/harga

## Phase 2 — Operational Modules ✅ SELESAI

[F-09] Gudang & Inventori Klinik  — ✅ SELESAI

CRUD kategori & satuan barang, CRUD barang (obat/supplies), manajemen harga dengan riwayat, mutasi stok, stok minimum alert.

Schema: CategoryItem, UnitItem, ListOfItem, PriceItem, StockMovement

API: /gudang/kategori, /gudang/satuan, /gudang/barang, /gudang/mutasi, /gudang/stats, /gudang/low-stock

[F-10] Kasir & Pembayaran Klinik  — ✅ SELESAI

Antrian kasir pasien selesai periksa, tampilan tagihan detail (obat + layanan), diskon, metode bayar, kembalian, riwayat pembayaran.

Schema: ListOfPayment, ListOfPaymentItem, ListOfPaymentService, PaymentMethod

API: /pembayaran/antrian-kasir, /pembayaran/tagihan/:checkUpId, /pembayaran, /pembayaran/stats

[F-11] Pengeluaran Operasional  — ✅ SELESAI

CRUD pengeluaran dengan 7 kategori, auto-kalkulasi total (qty × harga), rekap bulanan per kategori, statistik growth vs bulan lalu.

Schema: Expense

API: /pengeluaran, /pengeluaran/stats, /pengeluaran/rekap-bulanan

[F-12] Dashboard Eksekutif  — ✅ SELESAI

6 KPI cards (registrasi, antrian aktif, checkup, pending kasir, omzet, transaksi), trend chart 7 hari, top 5 layanan, stok menipis alert, auto-refresh 60 detik.

Schema: Aggregat semua model

API: /dashboard/stats

[F-13] Laporan Keuangan  — ✅ SELESAI

Laporan Harian (P&L, breakdown metode bayar & kategori), Laporan Bulanan (trend harian/mingguan, growth %), Laporan Rekap custom period dengan P&L statement formal.

Schema: Agregat ListOfPayment + Expense

API: /laporan/harian, /laporan/bulanan, /laporan/rekap, /laporan/ringkasan

## Phase 3 — Extended Services ❌ BELUM DIMULAI

Target penyelesaian: Bulan 1–2 setelah PRD ini disetujui. Milestone: Produk feature-complete untuk satu klinik.

[F-14] Penggajian Staf  — ⚠️ SCHEMA ONLY  (P0 — KRITIS)

Sistem perhitungan gaji karyawan dengan komponen kompleks berbasis kinerja. Dibutuhkan setiap bulan oleh admin.

Fitur Detail:

- Input gaji pokok per karyawan

- Tunjangan akomodasi

- Bonus berbasis omzet klinik (% dari total turnover)

- Bonus rawat inap (jumlah pasien × tarif/pasien)

- Bonus operasi/bedah (% dari nilai tindakan operasi)

- Bonus grooming (jumlah sesi × tarif/sesi)

- Pengurang/minus turnover

- Auto-kalkulasi total gaji bersih

- Slip gaji digital (print-friendly)

- Rekap penggajian per bulan & per karyawan

- Proteksi duplikasi: 1 slip per karyawan per bulan per tahun

Schema: Payroll (sudah ada: basicSallary, accomodation, percentageTurnover, amountTurnover, totalTurnover, minusTurnover, amountInpatient, countInpatient, totalInpatient, percentageSurgery, amountSurgery, totalSurgery, amountGrooming, countGrooming, totalGrooming, totalOverall)

API: GET/POST/PUT/DELETE /penggajian, GET /penggajian/slip/:id, GET /penggajian/rekap

[F-15] Pet Shop (Penjualan Produk)  — ⚠️ SCHEMA ONLY  (P0 — KRITIS)

Kasir pet shop untuk penjualan produk retail (makanan hewan, aksesoris, vitamin) yang berbeda dari stok klinik.

Fitur Detail:

- Manajemen produk pet shop (terpisah dari barang klinik)

- Daftar harga produk pet shop

- Kasir: pilih produk, qty, diskon, metode bayar

- Dua jenis item: retail (PaymentPetshopItem) + item klinik dijual di petshop (PaymentClinicPetshopItem)

- Riwayat transaksi pet shop

- Laporan penjualan pet shop (terpisah dari klinik)

- Manajemen stok produk pet shop

Schema: ListOfItemPetShop, PriceItemPetShop, PaymentPetshop, PaymentPetshopItem, PaymentClinicPetshopItem, MasterPaymentPetshop (semua sudah ada)

API: /petshop/produk, /petshop/harga, /petshop/kasir, /petshop/transaksi, /petshop/stats

[F-16] Rawat Inap (Inpatient)  — ⚠️ SCHEMA ONLY  (P1)

Manajemen pasien rawat inap dari admission hingga discharge, terintegrasi dengan sistem pembayaran.

Fitur Detail:

- Pendaftaran rawat inap (dari klinik atau langsung/emergensi)

- Input estimasi lama rawat (estimateDay) vs aktual (realityDay)

- Status: pending → accepted → discharged

- Monitoring daftar pasien rawat inap aktif

- Integrasi discharge dengan kasir

- Laporan kapasitas & pendapatan rawat inap

Schema: InPatient (sudah ada: estimateDay, realityDay, acceptanceStatus)

API: GET/POST/PUT/DELETE /rawat-inap, GET /rawat-inap/aktif

## Phase 4 — Smart Features ❌ BELUM DIMULAI

Target penyelesaian: Bulan 3–5. Milestone: Killer features yang membedakan dari kompetitor.

[F-17] Notifikasi WhatsApp Otomatis  — ❌ BELUM DIMULAI  (P0 — KILLER FEATURE)

Pengiriman notifikasi otomatis via WhatsApp ke pemilik hewan untuk setiap event penting. Fitur yang paling sering ditanyakan oleh calon pelanggan.

Fitur Detail:

- Konfirmasi nomor antrian saat pendaftaran

- Notifikasi "giliran sudah tiba" ke pemilik

- Reminder vaksinasi H-7 sebelum tanggal jatuh tempo

- Reminder obat cacing H-7 sebelum tanggal jatuh tempo

- Struk/ringkasan pembayaran setelah transaksi

- Notifikasi update kondisi pasien rawat inap (harian)

- Log semua pengiriman WhatsApp

Schema: WhatsappLog (BARU: id, recipientPhone, type, message, status, sentAt, patientId?, registrationId?)

API: POST /notif/wa/send, GET /notif/log — Provider: Fonnte API / Wablas

[F-18] Sistem Booking & Appointment Online  — ❌ BELUM DIMULAI  (P1)

Halaman booking publik per klinik (namaKlinik.vetcore.id/booking) untuk pemilik hewan buat jadwal konsultasi tanpa telepon.

Fitur Detail:

- Halaman booking publik: pilih dokter, tanggal, jam

- Input keluhan singkat & data hewan (bisa tanpa login)

- Konfirmasi booking via WhatsApp

- Admin bisa approve/decline/reschedule booking

- Booking otomatis masuk antrian pada hari-H

- Kalender jadwal dokter (view per dokter/hari)

Schema: Appointment (BARU: id, patientId?, ownerName, ownerPhone, petName, petCategory, doctorUserId, appointmentDate, appointmentTime, complaint, status, branchId, notes)

API: POST /booking (public), GET/PUT /appointment (admin), PUT /appointment/:id/approve

[F-19] Reminder & Alert System (Cron)  — ❌ BELUM DIMULAI  (P1)

Sistem reminder otomatis berbasis jadwal (cron job harian) untuk vaksinasi dan obat cacing yang akan jatuh tempo.

Fitur Detail:

- Cron harian: scan VaccinationRecord.nextDueAt & DewormingRecord.nextDueAt

- Auto-kirim WhatsApp reminder ke nomor pemilik hewan

- Dashboard alert: daftar hewan jatuh tempo bulan ini

- Log pengiriman reminder per pasien

Schema: ReminderLog (BARU: id, type, patientId, dueDate, sentAt, status, channel)

API: GET /reminder/upcoming, POST /reminder/send-manual

[F-20] Owner / Pemilik Portal  — ❌ BELUM DIMULAI  (P2)

Portal web read-only untuk pemilik hewan melihat riwayat medis, jadwal vaksin, dan riwayat pembayaran.

Fitur Detail:

- Login via OTP WhatsApp (tanpa username/password)

- Lihat semua hewan peliharaan milik owner

- Lihat riwayat kunjungan & diagnosa

- Lihat jadwal vaksinasi & obat cacing berikutnya

- Download/cetak struk pembayaran

Schema: OwnerOTP (BARU: id, ownerId, otp, expiresAt, used)

API: POST /portal/request-otp, POST /portal/verify-otp, GET /portal/my-pets

## Phase 5 — SaaS Infrastructure ❌ BELUM DIMULAI

Target penyelesaian: Bulan 2–3. Milestone: Sistem siap onboard 10 klinik beta secara mandiri.

[F-21] Grooming / Salon Standalone  — ❌ BELUM DIMULAI  (P2)

Manajemen sesi grooming yang bisa berdiri sendiri tanpa harus melalui jalur pemeriksaan klinik.

Fitur Detail:

- Pendaftaran sesi grooming (tidak butuh dokter)

- Paket grooming (mandi, potong kuku, cukur bulu, dll)

- Antrian grooming terpisah dari antrian klinik

- Kasir grooming (terintegrasi ke pembayaran)

- Rekap pendapatan grooming per groomer

Schema: GroomingSession (BARU: id, patientId, groomerId, packageId, status, scheduledAt, completedAt, branchId, notes)

API: /grooming/antrian, /grooming/sesi, /grooming/stats

[F-22] Multi-Tenant Architecture  — ❌ BELUM DIMULAI  (P0 — WAJIB SEBELUM LAUNCH SAAS)

Arsitektur yang memungkinkan ratusan klinik menggunakan satu deployment dengan isolasi data penuh antar tenant.

Fitur Detail:

- Tambah field tenantId pada semua tabel utama

- Middleware: ekstrak tenantId dari subdomain/JWT, injeksi ke semua Prisma query

- Subdomain routing: namaKlinik.vetcore.id → tenantId resolver

- Super admin dashboard: monitoring semua tenant

- Tenant onboarding flow: registrasi → setup → trial otomatis

Schema: Tenant (BARU: id, clinicName, subdomain, plan, billingStatus, trialEndsAt), TenantSubscription

API: POST /tenant/register, GET /tenant/me, GET /superadmin/tenants

[F-23] Self-Service Onboarding  — ❌ BELUM DIMULAI  (P0)

Alur registrasi mandiri untuk klinik baru tanpa perlu bantuan CS. Syarat utama untuk scale.

Fitur Detail:

- Form registrasi: nama klinik, subdomain, nama admin, email, password

- Wizard setup 3 langkah: data klinik → cabang pertama → data awal (kategori, metode bayar)

- Trial 14 hari gratis otomatis setelah registrasi

- Email welcome + link panduan memulai

- Checklist onboarding di dashboard (% completion)

Schema: Tenant, Branch, User (setup wizard)

API: POST /register-tenant, GET /onboarding/checklist, PUT /onboarding/step/:step

[F-24] Billing & Subscription Management  — ❌ BELUM DIMULAI  (P0)

Sistem pengelolaan langganan dan pembayaran SaaS terintegrasi dengan payment gateway Indonesia.

Fitur Detail:

- 4 paket aktif (Starter/Pro/Klinik Plus/Enterprise)

- Pembayaran via Midtrans (VA bank, QRIS, kartu kredit)

- Auto-reminder jatuh tempo H-7 dan H-3

- Grace period 3 hari setelah jatuh tempo sebelum akses dikunci

- Riwayat invoice & unduh bukti bayar PDF

- Upgrade/downgrade paket mandiri

- Super admin: extend trial & override paket manual

Schema: Invoice, Subscription (BARU)

API: POST /billing/checkout, GET /billing/invoices, POST /billing/upgrade

[F-25] Export Laporan (PDF & Excel)  — ❌ BELUM DIMULAI  (P1)

Kemampuan export semua laporan ke format PDF dan Excel untuk keperluan akuntansi dan arsip.

Fitur Detail:

- Export laporan keuangan harian/bulanan/rekap ke PDF

- Export data pasien ke Excel

- Export rekap penggajian ke Excel (format slip gaji)

- Export mutasi stok ke Excel

- Cetak struk pembayaran (format 58mm thermal printer)

API: GET /laporan/harian/export?format=pdf|xlsx, GET /penggajian/slip/:id/export

[F-26] Mobile Responsive & PWA  — ❌ BELUM DIMULAI  (P1)

Optimisasi tampilan mobile dan Progressive Web App agar sistem bisa diakses dari smartphone.

Fitur Detail:

- Semua halaman responsive untuk layar 375px–768px (iPhone SE dan atas)

- PWA: bisa install di homescreen Android & iOS

- Offline mode untuk fitur antrian & pendaftaran

- Push notification via browser untuk notif antrian real-time

- Optimisasi khusus untuk dokter via tablet

API: Service Worker, Web App Manifest, PWA icons

# 5. Feature Completeness Matrix

Tabel di bawah menunjukkan status implementasi setiap fitur di tiga layer: Schema Database, Backend API, dan Frontend UI.

| Kode | Fitur | Schema | Backend | Frontend | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Autentikasi | ✅ | ✅ | ✅ | SELESAI |
| F-02 | Manajemen Cabang | ✅ | ✅ | ✅ | SELESAI |
| F-03 | Manajemen User | ✅ | ✅ | ✅ | SELESAI |
| F-04 | Data Pasien | ✅ | ✅ | ✅ | SELESAI |
| F-05 | Rekam Medis | ✅ | ✅ | ✅ | SELESAI |
| F-06 | Pendaftaran & Antrian | ✅ | ✅ | ✅ | SELESAI |
| F-07 | Pemeriksaan & SOAP | ✅ | ✅ | ✅ | SELESAI |
| F-08 | Layanan & Jasa | ✅ | ✅ | ✅ | SELESAI |
| F-09 | Gudang & Inventori | ✅ | ✅ | ✅ | SELESAI |
| F-10 | Kasir Klinik | ✅ | ✅ | ✅ | SELESAI |
| F-11 | Pengeluaran | ✅ | ✅ | ✅ | SELESAI |
| F-12 | Dashboard | ✅ | ✅ | ✅ | SELESAI |
| F-13 | Laporan Keuangan | ✅ | ✅ | ✅ | SELESAI |
| F-14 | Penggajian | ✅ | ❌ | ❌ | SCHEMA ONLY |
| F-15 | Pet Shop | ✅ | ❌ | ❌ | SCHEMA ONLY |
| F-16 | Rawat Inap | ✅ | ❌ | ❌ | SCHEMA ONLY |
| F-17 | Notifikasi WhatsApp | ❌ | ❌ | ❌ | BELUM |
| F-18 | Booking & Appointment | ❌ | ❌ | ❌ | BELUM |
| F-19 | Reminder System | ❌ | ❌ | ❌ | BELUM |
| F-20 | Owner Portal | ❌ | ❌ | ❌ | BELUM |
| F-21 | Grooming Standalone | ❌ | ❌ | ❌ | BELUM |
| F-22 | Multi-Tenant | ❌ | ❌ | ❌ | BELUM |
| F-23 | Self-Service Onboarding | ❌ | ❌ | ❌ | BELUM |
| F-24 | Billing & Subscription | ❌ | ❌ | ❌ | BELUM |
| F-25 | Export PDF & Excel | ❌ | ❌ | ❌ | BELUM |
| F-26 | Mobile PWA | ❌ | ❌ | ❌ | BELUM |

Keterangan Status:

✅ SELESAI  — Schema, backend API, dan frontend UI sudah selesai dan berfungsi.    ⚠️ SCHEMA ONLY  — Schema database sudah ada, backend dan frontend belum dibangun.    ❌ BELUM  — Belum ada di schema, backend, maupun frontend.

# 6. Release Phases & Roadmap

| Phase | Nama | Target Waktu | Fitur | Milestone |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | Foundation | SELESAI ✅ | F-01, F-02, F-03 | Auth + Cabang + User |
| Phase 1 | Core Clinic | SELESAI ✅ | F-04 s/d F-08 | Alur klinik lengkap (pasien → periksa) |
| Phase 2 | Operations | SELESAI ✅ | F-09 s/d F-13 | Gudang, kasir, keuangan, laporan |
| Phase 3 | Extended Services | Bulan 1–2 | F-14, F-15, F-16 | Feature-complete untuk 1 klinik |
| Phase 4 | Smart Features | Bulan 3–5 | F-17, F-18, F-19, F-20 | WA notif, booking, reminder |
| Phase 5 | SaaS Infrastructure | Bulan 2–3 | F-22, F-23, F-24 | Siap onboard 10 klinik beta |
| Phase 6 | Scale & UX | Bulan 5–8 | F-21, F-25, F-26 | Mobile PWA, export, grooming |

### 12-Month Revenue Roadmap

| Periode | Aktivitas | Target Klinik | Est. MRR |
| --- | --- | --- | --- |
| Bulan 1–2 | Selesaikan Phase 3 + uji coba internal | 0 (dev) | - |
| Bulan 3 | Beta test 10 klinik gratis → collect feedback | 10 (free) | Rp 0 |
| Bulan 4 | Perbaiki feedback → launch paket berbayar | 15–20 | Rp 7–10 Juta |
| Bulan 5–6 | Aktifkan iklan Meta + komunitas PDHI | 30–50 | Rp 15–25 Juta |
| Bulan 7–9 | WA notif live → viral growth | 70–80 | Rp 35–45 Juta |
| Bulan 10–12 | Multi-tenant + self-onboard + 100+ klinik | 100+ | Rp 50–70 Juta |

# 7. Non-Functional Requirements

| Kategori | Requirement | Target |
| --- | --- | --- |
| Performance | Response time API | < 500ms untuk 95% request |
| Performance | Page load time | < 2 detik pada koneksi 4G |
| Uptime | Availability | 99.5% per bulan (max downtime 3.6 jam/bulan) |
| Security | Autentikasi | JWT + HTTPS wajib untuk semua endpoint |
| Security | Data isolation | Tenant tidak bisa akses data tenant lain |
| Security | Password | Hashed dengan bcrypt, minimum 8 karakter |
| Scalability | Concurrent users | Hingga 20 user aktif bersamaan per klinik |
| Scalability | Database | Siap handle 1.000 klinik dengan connection pooling |
| Backup | Database backup | Daily automated backup, 30 hari retensi |
| Browser | Browser support | Chrome 90+, Firefox 90+, Safari 14+ |
| Mobile | Responsive | Minimum layar 375px (iPhone SE) |
| Compliance | Data privacy | Tidak menyimpan data sensitif medis secara plain text |

# 8. Acceptance Criteria — Phase 3

Berikut adalah acceptance criteria minimum untuk setiap fitur di Phase 3 sebelum dianggap selesai (Definition of Done).

## F-14: Penggajian Staf

- Admin bisa membuat slip gaji per karyawan per bulan

- Sistem menolak duplikasi: tidak bisa buat 2 slip untuk karyawan + bulan + tahun yang sama

- Total gaji dihitung otomatis: gaji pokok + tunjangan + semua komponen bonus - pengurang

- Setiap komponen bonus bisa di-input manual (override dari hitungan sistem)

- Admin bisa edit slip yang belum difinalisasi (status: draft)

- Admin bisa hapus slip yang belum difinalisasi

- Slip bisa dicetak dalam format yang rapi dan profesional

- Rekap penggajian per bulan menampilkan semua karyawan dengan total bayar

## F-15: Pet Shop

- Admin bisa tambah/edit/hapus produk pet shop (terpisah dari stok klinik)

- Admin bisa kelola daftar harga produk pet shop dengan riwayat harga

- Kasir bisa proses transaksi pet shop: pilih produk → set qty → diskon → bayar

- Transaksi pet shop mendukung dua jenis item dalam satu nota (produk retail + item klinik)

- Stok produk pet shop berkurang otomatis setiap kali ada transaksi

- Riwayat transaksi pet shop bisa difilter berdasarkan tanggal dan metode bayar

- Laporan pendapatan pet shop terpisah dari laporan pendapatan klinik

## F-16: Rawat Inap

- Resepsionis/dokter bisa mendaftarkan pasien sebagai rawat inap

- Sistem menampilkan daftar semua pasien rawat inap yang sedang aktif

- Dokter bisa update estimasi lama rawat (estimateDay)

- Dokter bisa update lama rawat aktual (realityDay) saat discharge

- Proses discharge terintegrasi dengan kasir untuk penagihan

- Laporan menampilkan jumlah pasien rawat inap per periode

# 9. Open Questions & Decisions Needed

Keputusan berikut perlu dibuat sebelum implementasi Phase 4 dan 5:

| # | Topik | Pertanyaan | Rekomendasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Multi-tenant Strategy | Row-level isolation vs separate schema per tenant? | Row-level terlebih dahulu — lebih cepat implementasi, migrasi ke separate schema nanti jika dibutuhkan |
| 2 | WhatsApp Provider | Fonnte vs Wablas vs Meta Cloud API langsung? | Fonnte — paling populer di developer Indonesia, harga terjangkau, dokumentasi baik |
| 3 | Grooming Flow | Grooming masuk ke flow klinik (lewat Registration) atau antrian terpisah? | Antrian terpisah — groomer bukan dokter, tidak butuh SOAP notes |
| 4 | Pet Hotel | Apakah Pet Hotel (penginapan hewan) masuk ke Phase 3 atau Phase 6? | Phase 6 — belum ada di schema, kompleksitas tinggi, tidak di semua klinik |
| 5 | WA Pricing | Fitur WhatsApp notif dicharge per-pesan atau flat rate per paket? | Flat rate — lebih mudah jual, tidak buat klinik takut pakai fitur |
| 6 | Product Name | "VetCore" sebagai nama produk final? | Perlu validasi ke target market sebelum launch — bisa ganti di Phase 4 |
| 7 | Export Format | Export ke PDF menggunakan puppeteer (lebih akurat) atau pdfkit (lebih ringan)? | Puppeteer — kualitas output lebih baik karena render dari HTML existing |

# 10. Glossary

| Istilah | Definisi |
| --- | --- |
| Tenant | Satu klinik hewan yang berlangganan VetCore. Setiap tenant punya isolasi data sendiri. |
| Branch / Cabang | Lokasi fisik klinik. Satu tenant bisa punya banyak cabang (multi-cabang). |
| Patient / Pasien | Hewan peliharaan yang terdaftar di sistem. |
| Owner / Pemilik | Manusia pemilik hewan. Satu owner bisa punya banyak hewan. |
| Registration | Satu kunjungan/sesi berobat rawat jalan. Setiap kunjungan = 1 record Registration. |
| CheckUpResult | Hasil pemeriksaan dokter dari satu kunjungan. Berisi SOAP notes, resep, dan tindakan. |
| DetailItemPatient | Obat/item yang diresepkan dalam satu pemeriksaan, beserta dosis dan harga. |
| DetailServicePatient | Layanan/tindakan yang dilakukan dalam satu pemeriksaan, beserta harga. |
| ListOfPayment | Satu transaksi pembayaran klinik. Agregasi dari item dan layanan yang dibayar. |
| PaymentPetshop | Satu transaksi pembayaran pet shop (terpisah dari pembayaran klinik). |
| Payroll | Slip gaji satu karyawan untuk satu periode bulan. |
| Expense | Satu catatan pengeluaran operasional klinik. |
| StockMovement | Satu catatan mutasi stok (masuk, keluar, atau penyesuaian). |
| MRR | Monthly Recurring Revenue — total pendapatan langganan per bulan. |
| TAM | Total Addressable Market — total pasar yang bisa dijangkau produk ini. |
| P&L | Profit and Loss — laporan laba rugi. |
| SOAP | Subjective, Objective, Assessment, Plan — format standar catatan medis. |
| SLA | Service Level Agreement — perjanjian tingkat layanan untuk paket Enterprise. |